## WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY

| # L.p. | # Nazwa inwestycji i jej lokalizacja | # Inwestor | Rok rozpoczęcia - rok zakończenia | Wartość prognozowana | Środki poniesione do końca 2005 roku (zł) | Planowane finansowanie w latach następnych |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2006 (zł) |  |  |  | 2007 (zł) | 2008 (zł) |
|  |  |  |  |  |  | Łącznie | Pożyczki | Dotacje | Środki własne |  |  |
| Dział 600 rozdział 60016 § 605 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Budowa drogi Karpicko – Nowe Tłoki | Urząd Miejski w Wolsztynie | 2004-2006 | 1.008.700 | 558.700 | 450.000 | - | - | 450.000 w tym 70.000**d(6) 337.500**d(3) | - | - |
| 2. | Budowa drogi gminnej na osiedlu domków jednorodzinnych w Starym Widzimiu | Urząd Miejski w Wolsztynie | 2005-2008 | 1.148.950 | 29.900 | 90.000 | - | - | 90.000 w tym 63.000**d(3) 8.400**d(12) | 657.630 w tym 493.220**d(3) 65.763**d(12) | 371.420 w tym 278.565**d(3) 37.142**d(12) |
| 3. | Budowa ul. Poprzecznej w Niałku Wielkim | Urząd Miejski w Wolsztynie | 2005-2007 | 760.000 | 130.000 | 300.000 | - | - | 300.000 w tym 150.000**p(11) | 330.000 w tym 165.000**p(11) | - |
| 4. | Budowa ścieżki rowerowej z Niałka Wielkiego do terenów rekreacyjnych nad Jeziorem Świętym | Urząd Miejski w Wolsztynie | 2005-2006 | 468.300 | 18.300 | 450.000 | - | - | 450.000 w tym 357.850**d(8) | - | - |
| 5. | Modernizacja drogi Wroniawy – Borki | Urząd Miejski w Wolsztynie | 2005-2006 | 612.200 | 242.200 | 370.000 | - | - | 370.000 w tym 85.000**d(6) 185.000**p(11) | - | - |
| 6. | Modernizacja ul. Słowackiego i ul. Konopnickiej w Wolsztynie | Urząd Miejski w Wolsztynie | 2005-2007 | 1.499.400 | 298.200 | 490.000 | - | - | 490.000 w tym 5.490**d(3) 732**d(12) 100.000**d(10) | 711.200 w tym 533.392**d(3) 71.119**d(12) | - |
| 7. | Budowa ul. Sadowej w Wolsztynie (odgałęzienia) | Urząd Miejski w Wolsztynie | 2005-2007 | 418.200 | 178.200 | 120.000 | - | - | 120.000 | 120.000 | - |
| 8. | Budowa ul. Zacisze – Boh. Bielnika w Wolsztynie | Urząd Miejski w Wolsztynie | 2005-2006 | 490.000 | 390.000 | 100.000 | - | - | 100.000 | - | - |
| Dział 750 rozdział 75023 § 605 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Modernizacja Urzędu Miejskiego | Urząd Miejski w Wolsztynie | 2004-2007 | 725.000 | 275.000 | 50.000 | - | - | 50.000 | 400.000 | - |
| Dział 801 rozdział 80101 § 605 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Budowa sali gimnastycznej przy SP3 w Wolsztynie | Urząd Miejski w Wolsztynie | 2005-2006 | 2.900.000 | 900.000 | 2.000.000 | - | 500.000*d(4) | 1.500.000 | - | - |
| 11. | Budowa sali gimnastycznej przy SP we Wroniawach | Urząd Miejski w Wolsztynie | 2006-2008 | 1.030.000 | - | 30.000 | - | - | 30.000 | 500.000 | 500.000 |
| Dział 851 rozdział 85154 § 605 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Monitoring Wolsztyna | Urząd Miejski w Wolsztynie | 2004-2006 | 352.000 | 312.000 | 40.000 | - | - | 40.000 | - | - |
| Dział 900 rozdział 90095 § 605 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Budowa kanalizacji sanitarnej dla m.: Stara Dąbrowa, Gościeszyn , Adamowo, Stary Widzim, Komorowo, Tłoki | Urząd Miejski w Wolsztynie | 2005-2008 | 8.242.500 | 202.000 | 1.000.000 | - | - | 1.000.000 w tym 750.000**d(3) | 3.500.000 w tym 2.625.000**d(3) | 3.540.500 w tym 2.655.350**d(3) |
| 14. | Rozbudowa składowiska odpadów komunalnych wraz z Zakładem Zagospodarowania Odpadów w Powodowie | ZM OBRA w tym: Urząd Miejski w Wolsztynie | 2004-2008 | 5.600.000 | 100.000 | 1.500.000 | - | - | 1.500.000 w tym 1.125.000**d(3) | 2.000.000 w tym 1.500.000**d(3) | 2.000.000 w tym 1.500.000**d(3) |
| 15. | Modernizacja oświetlenia drogowego miasta i gminy Wolsztyn | Urząd Miejski w Wolsztynie | 2005-2006 | 380.000 | 100.000 | 280.000 | 163.000*p(7) | - | 117.000 | - | - |
| 16. | Elektryfikacja | Urząd Miejski w Wolsztynie | 2004-2007 | 450.000 | 250.000 | 100.000 | - | - | 100.000 | 100.000 | - |
| 17. | Poprawa jakości wód Jeziora Wolsztyńskiego, w tym: a) uzdatnianie wód metodą inaktywacji fosforu b) uporządkowanie linii brzegowej jeziora | Urząd Miejski w Wolsztynie | 2005-2006 | 638.000 | 203.000 | 435.000 | 100.000*p(5) | 50.000*d(5) | 285.000 | - | - |
| 18. | Zagospodarowanie placów w Wolsztynie, w tym modernizacja Rowu Miejskiego na terenie miasta i budowa parkingów: a) ul. R. Kocha – ul. Dąbrowskiego b) ul. Wodna | Urząd Miejski w Wolsztynie | 2005-2007 | 400.000 | 100.000 | 200.000 | - | - | 200.000 | 100.000 | - |
| 19. | Rewaloryzacja przestrzeni publicznej – teren starego miasta w Wolsztynie, w tym budowa kanalizacji deszczowej. | Urząd Miejski w Wolsztynie | 2005-2008 | 4.700.000 | 220.000 | 100.000 | - | - | 100.000 w tym 14.640**d(3) 1.952**d(12) | 1.000.000 w tym 524.134**d(3) 69.884**d(12) | 3.380.000 w tym 2.533.214**d(3) 337.763**d(12) |
| 20. | Modernizacja ciągu pieszo – jezdnego od ul. 5 Stycznia do Jeziora Wolsztyńskiego w Wolsztynie | Urząd Miejski w Wolsztynie | 2005-2006 | 170.000 | 60.000 | 110.000 | - | - | 110.000 | - | - |
| 21. | Budowa zaplecza socjalnego na plaży przy Jeziorze Świętym w Obrze | Urząd Miejski w Wolsztynie | 2005-2006 | 25.000 | 5.000 | 20.000 | - | - | 20.000 | - | - |
| 22. | Mapy, dokumentacje, w tym projekty drogowe | Urząd Miejski w Wolsztynie | 2004-2008 | 205.000 | 95.000 | 50.000 | - | - | 50.000 | 30.000 | 30.000 |
| Dział 926 rozdział 92605 § 605 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23. | Budowa krytej pływalni w Wolsztynie | Urząd Miejski w Wolsztynie | 2005-2008 | 9.610.500 | 10.500 | 500.000 | - | - | 500.000 w tym 15.000**pf(9) | 4.550.000 w tym 623.750**pf(9) 3.412.500**d(3) | 4.550.000 w tym 623.750**pf(9) 3.412.500**d(3) |
| 24. | Renowacja nawierzchni trawiastej na boiskach sportowych w Gościeszynie i Wroniawach | Urząd Miejski w Wolsztynie | 2005-2006 | 100.850 | 200 | 100.650 | - | - | 100.650 w tym 29.125**d(8) | - | - |
| 25. | Urządzenie boisk sportowych oraz placu zabaw w Karpicku, Nowej Obrze i Nowych Tłokach | Urząd Miejski w Wolsztynie | 2005-2006 | 105.010 | 300 | 104.710 | - | - | 104.710 w tym 83.760** d(8) | - | - |
| 26. | Urządzenie boisk sportowych oraz placów zabaw w Nowym Widzimiu, Starym Widzimiu i Berzynie | Urząd Miejski w Wolsztynie | 2005-2006 | 235.950 | 300 | 235.650 | - | - | 235.650 w tym 188.510**d(8) | - | - |
| 27. | Urządzenie placu zabaw dla dzieci oraz trybun dla widzów na boisku sportowym w Kębłowie | Urząd Miejski w Wolsztynie | 2005-2006 | 108.820 | 100 | 108.720 | - | - | 108.720 w tym 86.970**d(8) | - | - |
| 28. | Urządzenie placów zabaw dla dzieci w Błocku, Powodowie, Niałku Wielkim i Nowej Dąbrowie | Urząd Miejski w Wolsztynie | 2005-2006 | 123.930 | 400 | 123.530 | - | - | 123.530 w tym 49.400**d(8) | - | - |
| 29. | Urządzenie boiska sportowego oraz placu zabaw w Adamowie i Świętnie | Urząd Miejski w Wolsztynie | 2005-2006 | 62.550 | 200 | 62.350 | - | - | 62.350 w tym 49.870**d(8) | - | - |
|  | RAZEM: |  |  | 42.570.860 | 4.679.500 | 9.520.610 | 263.000 w tym 100.000*p(5) 163.000*p(7) | 550.000 w tym 500.000*d(4) 50.000*d(5) | 8.707.610 | 13.998.830 | 14.371.920 |

OBJAŚNIENIA:

* - pożyczki/dotacje przyznane		** - pożyczki/dotacje planowane		p – pożyczka	d – dotacja	pf – pomoc finansowa

(1) – Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej;

(2) – Program SAPARD;

(3) – Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego;

(4) – Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej (w dyspozycji Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu);

(5) – Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu;

(6) – Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych

(7) – Bank Ochrony Środowiska

(8) – Sekcja Orientacji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej

(9) – pomoc finansowa Powiatu Wolsztyńskiego

(10) – Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

(11) – Fundacja Wspomagania Wsi

(12) – środki budżetu państwa