## WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY – BUDŻET 2005

| # L.p. | # Nazwa inwestycji i jej lokalizacja | # Inwestor | Rok rozpoczęcia - rok zakończenia | Wartość prognozowana | Środki poniesione do końca 2004 roku (zł) | Planowane finansowanie w latach następnych |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2005 (zł) |  |  |  | 2006 (zł) | 2007 (zł) |
|  |  |  |  |  |  | Łącznie | Pożyczki | Dotacje | Środki własne |  |  |
| 1. | Kanalizacja sanitarna - Kębłowo – zad.I - Kębłowo – zad.II-IX | Urząd Miejski w Wolsztynie | 2001-2005 | 1) 808.810 2) 3.138.700 | 1) 808.810 2) 702.550 | 1) - 2) 2.436.150 | 1) - 2) 761.100 *(1) | - | 1) - 2) 1.675.050 w tym 1.257.315**d(3) | - | - |
| 2. | Kanalizacja sanitarna Świętno | Urząd Miejski w Wolsztynie | 2004-2005 | 2.503.860 | 691.090 | 1.812.770 | 612.140 * (1) | - | 1.200.630 w tym 942.842**d(3) | - | - |
| 3. | Kanalizacja sanitarna - Obra – zad.I - Obra – zad.II | Urząd Miejski w Wolsztynie | 2001-2005 | 1) 823.940 2) 2.579.080 | 1) 823.940 2) 698.830 | 1) - 2) 1.880.250 | 1) - 2) 658.760 *(1) | - | 1) - 2) 1.221.490 w tym 978.526**d(3) | - | - |
| 4. | Budowa kanalizacji sanitarnej dla m.: Stara Dąbrowa, Gościeszyn , Adamowo (częściowo), Stary Widzim (częściowo ) , Komorowo (częściowo), Tłoki (częściowo) | Urząd Miejski w Wolsztynie | 2005-2007 | 6.320.000 | - | 420.000 | - | - | 420.000 w tym 225.000**d(3) | 3.000.000 w tym 2.250.000**d(3) | 2.900.000 w tym 2.175.000**d(3) |
| 5. | Sieć wodociągowa dla wsi Świętno | Urząd Miejski w Wolsztynie | 2004-2005 | 1.160.000 | 560.000 | 600.000 | - | 559.985 *(2) | 40.015 | - | - |
| 6. | Rozbudowa składowiska odpadów komunalnych wraz z Zakładem Zagospodarowania Odpadów w Powodowie | ZM OBRA w tym: Urząd Miejski w Wolsztynie | 2004-2007 | 4.085.000 | 65.000 | 20.000 | - | - | 20.000 | 3.000.000 w tym 2.250.000 **d(3) 200.000**p(5) | 1.000.000 w tym 750.000 **d(3) 250.000**p(5) |
| 7. | Budowa drogi Karpicko – Nowe Tłoki | Urząd Miejski w Wolsztynie | 2004-2006 | 1.030.000 | 330.000 | 250.000 | - | 35.000 *(6) | 215.000 | 450.000 w tym 337.500**d(3) 70.350**d(6) |  |
| 8. | Budowa drogi gminnej na osiedlu domków jednorodzinnych w Starym Widzimiu | Urząd Miejski w Wolsztynie | 2005-2007 | 600.000 | - | 30.000 | - | - | 30.000 | 270.000 | 300.000 |
| 9. | Budowa ul. Poprzecznej w Niałku Wielkim | Urząd Miejski w Wolsztynie | 2005-2006 | 650.000 | - | 150.000 | - | - | 150.000 | 500.000 | - |
| 10. | Modernizacja drogi Wroniawy – Borki | Urząd Miejski w Wolsztynie | 2005-2006 | 612.200 | - | 242.200 | - | 35.000 *(6) | 207.200 | 370.000 w tym 85.000**d(6) | - |
| 11. | Budowa ul. Słowackiego i ul. Konopnickiej w Wolsztynie | Urząd Miejski w Wolsztynie | 2005-2007 | 1.071.000 | - | 271.000 | - | 20.000 *(4) | 251.000 | 500.000 | 300.000 |
| 12. | Budowa ul. Sadowej w Wolsztynie (odgałęzienia) | Urząd Miejski w Wolsztynie | 2005-2007 | 520.000 | - | 180.000 | - | - | 180.000 | 170.000 | 170.000 |
| 13. | Budowa ul. Zacisze – Boh. Bielnika w Wolsztynie | Urząd Miejski w Wolsztynie | 2005-2006 | 490.000 | - | 290.000 | - | - | 290.000 | 200.000 | - |
| 14. | Modernizacja Placu Konstytucji 3 Maja w Wolsztynie | Urząd Miejski w Wolsztynie | 2005-2006 | 70.000 | - | 16.000 | - | - | 16.000 | 54.000 | - |
| 15. | Rewaloryzacja przestrzeni publicznej – teren starego miasta w Wolsztynie, w tym budowa kanalizacji deszczowej. | Urząd Miejski w Wolsztynie | 2005-2007 | 2.200.000 | - | 300.000 | - | - | 300.000 w tym 210.000**p(5) | 1.000.000 w tym 750.000**d(3) | 900.000 w tym 675.000**d(3) |
| 16. | Zagospodarowanie terenów zielonych w Wolsztynie: ul. R. Kocha – ul. Dąbrowskiego | Urząd Miejski w Wolsztynie | 2005-2006 | 500.000 | - | 100.000 | - | - | 100.000 | 400.000 | - |
| 17. | Budowa krytej pływalni w Wolsztynie | a) Urząd Miejski w Wolsztynie b) Starostwo Powiatowe | 2005-2007 | 10.100.000 w tym a) 5.050.000 | - | 50.000 | - | - | 50.000 w tym 37.500**d(3) | 2.500.000 w tym 1.875.000**d(3) | 2.500.000 w tym 1.875.000**d(3) |
| 18. | Budowa sali gimnastycznej przy SP3 w Wolsztynie | Urząd Miejski w Wolsztynie | 2005-2006 | 2.900.000 | - | 900.000 | - | - | 900.000 w tym 300.000**d(4) | 2.000.000 w tym 500.000**(4) | - |
| 19. | Mapy, dokumentacje | Urząd Miejski w Wolsztynie | 2004-2007 | 335.000 | 70.000 | 65.000 | - | - | 65.000 | 100.000 | 100.000 |
| 20. | Remont Urzędu Miejskiego | Urząd Miejski w Wolsztynie | 2004-2006 | 375.000 | 175.000 | 100.000 | - | - | 100.000 | 100.000 | - |
| 21. | Elektryfikacja | Urząd Miejski w Wolsztynie | 2004-2007 | 450.000 | 150.000 | 100.000 | - | - | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 22. | Modernizacja oświetlenia drogowego miasta i gminy Wolsztyn | Urząd Miejski w Wolsztynie | 2005-2006 | 570.000 | - | 100.000 | 100.000**p(7) | - | - | 470.000 w tym 294.000**p(7) | - |
| 23. | Monitoring Wolsztyna | Urząd Miejski w Wolsztynie | 2004-2005 | 396.000 | 71.000 | 325.000 | - | - | 325.000 w tym: 150.000**d(3) | - | - |
| 24. | Poprawa jakości wód Jeziora Wolsztyńskiego | Urząd Miejski w Wolsztynie | 2005-2006 | 638.000 | - | 203.000 | - | 50.000*(5) | 153.000 w tym 100.000**p(5) | 435.000 w tym 50.000*d(5) 100.000**p(5) | - |
| 25. | Budowa ścieżki rowerowej z Niałka Wielkiego do terenów rekreacyjnych nad Jeziorem Świętym | Urząd Miejski w Wolsztynie | 2005-2006 | 450.000 | - | 132.000 | - | - | 132.000 w tym 105.600**d(8) | 318.000 w tym 252.250**d(8) | - |
| 26. | Renowacja nawierzchni trawiastej na boiskach sportowych w Gościeszynie i Wroniawach | Urząd Miejski w Wolsztynie | 2006 | 100.650 | - | - | - | - | - | 100.650 w tym 29.125**d(8) | - |
| 27. | Urządzenie boisk sportowych oraz placu zabaw w Karpicku, Nowej Obrze i Nowych Tłokach | Urząd Miejski w Wolsztynie | 2005-2006 | 104.710 | - | 56.000 | - | - | 56.000 w tym 44.788**d(8) | 48.710 w tym 38.972** d(8) | - |
| 28. | Urządzenie boisk sportowych oraz placów zabaw w Nowym Widzimiu, Starym Widzimiu i Berzynie | Urząd Miejski w Wolsztynie | 2005-2006 | 235.650 | - | 147.660 | - | - | 147.660 w tym 118.123**d(8) | 87.990 w tym 70.387**d(8) | - |
| 29. | Urządzenie placu zabaw dla dzieci oraz trybun dla widzów na boisku sportowym w Kębłowie | Urząd Miejski w Wolsztynie | 2005-2006 | 108.720 | - | 50.155 | - | - | 50.155 w tym 40.120**d(8) | 58.565 w tym 46.850**d(8) | - |
| 30. | Urządzenie placów zabaw dla dzieci w Błocku, Powodowie, Niałku Wielkim i Nowej Dąbrowie | Urząd Miejski w Wolsztynie | 2005-2006 | 123.530 | - | 31.985 | - | - | 31.985 w tym 12.790**d(8) | 91.545 w tym 36.610**d(8) | - |
| 31. | Urządzenie boiska sportowego oraz placu zabaw w Adamowie i Świętnie | Urząd Miejski w Wolsztynie | 2005-2006 | 62.350 | - | 22.890 | - | - | 22.890 w tym 18.310**d(8) | 39.460 w tym 31.560**d(8) | - |
| 32. | Budowa zaplecza socjalnego na plaży przy Jeziorze Świętym w Obrze | Urząd Miejski w Wolsztynie | 2005-2006 | 25.000 | - | 5.000 | - | - | 5.000 | 20.000 | - |
| 33. | Remont ciągu pieszo – jezdnego od ul. 5 Stycznia do Jeziora Wolsztyńskiego w Wolsztynie | Urząd Miejski w Wolsztynie | 2005-2006 | 170.000 | - | 65.000 | - | - | 65.000 | 105.000 | - |
|  | RAZEM: |  |  | 41.257.200 | 5.146.220 | 11.352.060 | 2.132.000 | 699.985 | 8.520.075 w tym 3.591.183**d(3) 300.000**d(4) 310.000**p(5) 339.731**d(8) | 16.488.920 w tym 7.462.500**d(3) 500.000**d(4) 300.000**p(5) 155.350**d(6) 50.000*d(5) 294.000**p(7) 505.754**d(8) | 8.270.000 w tym 5.475.000**d(3) 250.000**p(5) |

OBJAŚNIENIA:

* - pożyczki/dotacje przyznane		** - pożyczki/dotacje planowane		p – pożyczka	d – dotacja

(1) – Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej;

(2) – Program SAPARD;

(3) – Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego;

(4) – Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej (w dyspozycji Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu);

(5) – Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu;

(6) – Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych

(7) – Bank Ochrony Środowiska

(8) – Sekcja Orientacji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej