Zał. nr 3a do Uchwały Rady Miejskiej w Wolsztynie

Nr XX/148/2004 z dnia 24 czerwca 2004 roku

## WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY – BUDŻET 2004

| # L.p. | # Nazwa inwestycji i jej lokalizacja | # Inwestor | Rok rozpoczęcia - rok zakończenia | Wartość prognozowana | Środki poniesione do końca 2003 roku (zł) | Planowane finansowanie w latach następnych |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2004 (zł) |  |  |  | 2005 (zł) | 2006 (zł) |
|  |  |  |  |  |  | Łącznie | Pożyczki | Dotacje | Środki własne |  |  |
| 1. | Kanalizacja sanitarna - Kębłowo – zad.I - Kębłowo – zad.II-IX | Urząd Miejski w Wolsztynie | 2001-2005 | 1) 808.810 2) 2.971.000 | 1) 808.810 2) - | 1) - 2) 1.000.000 | 1) - 2) 514.400 **p(1)/**p(5) | - | 1) - 2) 485.600 w tym 485.600**d(4) | 1) - 2) 1.971.000 w tym 1.826.600**p(5) lub 1.499.300**d(4) | - |
| 2. | Kanalizacja sanitarna Świętno | Urząd Miejski w Wolsztynie | 2004-2005 | 3.488.000 | - | 1.000.000 | 549.900 **p(1)/**p(5) | - | 450.100 w tym 450.100**d(4) | 2.488.000 w tym 2.265.100**p(5) lub 1.600.000**d(4) | - |
| 3. | Kanalizacja sanitarna - Obra – zad.I - Obra – zad.II | Urząd Miejski w Wolsztynie | 2001-2005 | 1) 823.940 2) 3.468.000 | 1) 823.940 2) - | 1) - 2) 1.000.000 | 1) - 2) 582.300 **p(1)/**p(5) | - | 1) - 2) 417.700 w tym 417.700**d(4) | 1) - 2) 2.468.000 w tym 2.173.500**p(5) lub 1.600.000**d(4) | - |
| 4. | Sieć wodociągowa dla wsi Świętno | Urząd Miejski w Wolsztynie | 2004-2005 | 1.160.000 | - | 560.000 | - | 400.000 *(3) | 160.000 | 600.000 w tym 559.985*d(2) | - |
| 5. | Uzbrojenie terenów budownictwa komunalnego – Komorowo | Urząd Miejski w Wolsztynie | 2001-2004 | 438.000 | 253.000 | 185.000 | 92.500**p(1) | - | 92.500 | - | - |
| 6. | Budowa ciągu ulic: Osiedlowa, Poprzeczna i Krótka w Kębłowie | Urząd Miejski w Wolsztynie | 2003-2004 | 604.000 | 4.000 | 600.000 | - | - | 600.000 w tym 216.416**d(2) | - | - |
| 7. | Budowa ul. Zakątek w Wolsztynie | Urząd Miejski w Wolsztynie | 2003-2004 | 219.000 | 182.000 | 37.000 | - | - | 37.000 | - | - |
| 8. | Budowa drogi na terenach przemysłowych – Berzyna | Urząd Miejski w Wolsztynie | 2004-2005 | 610.000 | - | 560.000 | - | - | 560.000 w tym 420.000**d(4) | 50.000 w tym 29.500**d(4) | - |
|  | RAZEM |  |  | 14.590.750 | 2.071.750 | 4.942.000 | 1.739.100 | 400.000 | 2.802.900 w tym 216.416**d(2) 1.773.400**d(4) | 7.577.000 w tym 559.985*d(2) 6.265.200**p(5) lub 4.728.800**d(4) | - |

OBJAŚNIENIA:

* - pożyczki/dotacje przyznane

** - pożyczki/dotacje planowane

p – pożyczka

d – dotacja

(1) – Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu

(2) – Program SAPARD

(3) – nagroda w konkursie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej „Nasza Gmina w Europie”

(4) – Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

(5) – Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej