Zał. nr 3a do Uchwały Rady Miejskiej w Wolsztynie

Nr .XVIII/137/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 roku

## WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY – BUDŻET 2004

| # L.p. | # Nazwa inwestycji i jej lokalizacja | # Inwestor | Rok rozpoczęcia - rok zakończenia | Wartość prognozowana | Środki poniesione do końca 2003 roku (zł) | Planowane finansowanie w latach następnych |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2004 (zł) |  |  |  | 2005 (zł) | 2006 (zł) |
|  |  |  |  |  |  | Łącznie | Pożyczki | Dotacje | Środki własne |  |  |
| 1. | Kanalizacja sanitarna - Kębłowo – zad.I - Kębłowo – zad.II-IX | Urząd Miejski w Wolsztynie | 2001-2005 | 1) 808.810 2) 2.971.000 | 1) 808.810 2) - | 1) - 2) 1.000.000 | 1) - 2) 1.000.000 **p(1) | - | - | 1) - 2) 1.971.000 w tym 1.485.000**d(2) 486.000**p(1) | - |
| 2. | Kanalizacja sanitarna Świętno | Urząd Miejski w Wolsztynie | 2004-2005 | 3.488.000 | - | 1.000.000 | 1.000.000 **p(1) | - | - | 2.488.000 w tym 1.700.000**d(2) 744.000**p(1) | - |
| 3. | Kanalizacja sanitarna - Obra – zad.I - Obra – zad.II | Urząd Miejski w Wolsztynie | 2001-2005 | 1) 823.940 2) 3.468.000 | 1) 823.940 2) - | 1) - 2) 1.000.000 | 1) - 2) 1.000.000 **p(1) | - | - | 1) - 2) 2.468.000 w tym 1.700.000**d(2) 734.000**p(1) | - |
| 4. | Sieć wodociągowa dla wsi Świętno | Urząd Miejski w Wolsztynie | 2004-2005 | 1.680.000 | - | 840.000 | - | 400.000 *(3) | 440.000 | 840.000 w tym 829.000**d(2) | - |
| 5. | Uzbrojenie terenów budownictwa komunalnego – Komorowo | Urząd Miejski w Wolsztynie | 2001-2004 | 438.000 | 253.000 | 185.000 | 92.500**p(1) | - | 92.500 | - | - |
| 6. | Budowa ciągu ulic: Osiedlowa, Poprzeczna i Krótka w Kębłowie | Urząd Miejski w Wolsztynie | 2003-2004 | 754.000 | 4.000 | 750.000 | - | - | 750.000 w tym 272.880**d(2) | - | - |
| 7. | Budowa ul. Zakątek w Wolsztynie | Urząd Miejski w Wolsztynie | 2003-2004 | 219.000 | 182.000 | 37.000 | - | - | 37.000 | - | - |
| 8. | Budowa drogi na terenach przemysłowych – Berzyna | Urząd Miejski w Wolsztynie | 2004-2005 | 150.000 | - | 75.000 | - | - | 75.000 | 75.000 | - |
|  | RAZEM |  |  | 14.800.750 | 2.071.750 | 4.887.000 | 3.092.500 | 400.000 | 1.394.500 w tym 272.880**d(2) | 7.842.000 w tym 5.714.000**(2) 1.964.000**(1) | - |

OBJAŚNIENIA:

* - pożyczki/dotacje przyznane

** - pożyczki/dotacje planowane

p – pożyczka

d – dotacja

(1) – Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu

(2) – Program SAPARD

(3) – nagroda w konkursie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej „Nasza Gmina w Europie”

Zał. nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej w Wolsztynie

Nr  XVIII/137/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 roku

# INWESTYCJE PRZEWIDYWANE DO REALIZACJI W 2004 ROKU – INWESTYCJE  JEDNOROCZNE

| l.p. | NAZWA ZADANIA | WARTOŚĆ INWESTYCJI | PLANOWANE FINANSOWANIE |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Pożyczki | Dotacje Nagrody | Środki własne |
| 1. | Elektryfikacja | 100.000 | - | - | 100.000 |
| 2. | Remont Urzędu Miejskiego | 200.000 | - | - | 200.000 |
| 3. | Modernizacje kotłowni : a) SP Stary Widzim b) SP Adamowo | 350.000 | 175.000**p (1) | - | 175.000 |
| 4. | Budowa ulic: Adwentowskiego, Sturnego, Korczaka w Wolsztynie | 430.000 | - | - | 430.000 |
| 5. | Mapy, dokumentacje, w tym m.in.: a) dokumentacje dla inwestycji z funduszy UE b) trzecia kwatera składowiska odpadów komun. | 160.000 | - | - | 160.000 |
| 6. | Budowa ul.Różanej w Wolsztynie – II etap | 380.000 | - | - | 380.000 |
| 7. | Budowa odcinka drogi Karpicko – Nowe Tłoki | 285.000 | - | - | 285.000 w tym 22.500**d(3) 58.000 (4) |
| 8. | Budowa ul. Polnej we Wroniawach | 250.000 | - | - | 250.000 w tym 28.350**d(3) |
| 9. | Budowa ul. Tylnej w Wolsztynie | 130.000 | - | - | 130.000 |
| 10. | Ułożenie nawierzchni bitumicznej Niałek Wielki (droga do przystani) | 58.000 | - | - | 58.000 20.000 (4) |
| 11. | Budowa kanalizacji deszczowej – Szkoła w Starym Widzimiu | 50.000 | - | - | 50.000 |
| 12. | Monitoring Wolsztyna | 100.000 | - | - | 100.000 |
| 13. | Budowa ścieżki rowerowej Wolsztyn – Stary Widzim | 280.000 | - | - | 280.000 w tym 130.000**(2) |
|  | RAZEM | 2.773.000 | 175.000 | - | 2.598.000 w tym 130.000**(2) 50.850**d(3) 78.000 (4) |

OBJAŚNIENIA:

* - pożyczki/dotacje przyznane           ** - pożyczki/dotacje planowane

p – pożyczka           d - dotacja

(1) – Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu

(2) – program SAPARD

(3) – Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych

(4) – partycypacja zakładów pracy