Zał. nr 3a do Uchwały Rady Miejskiej w Wolsztynie

Nr  III/33/ 2002 z dnia 30 grudnia 2002 roku

## WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY – BUDŻET 2003

| # L.p. | # Nazwa inwestycji i jej lokalizacja | # Inwestor | Rok rozpoczęcia - rok zakończenia | Wartość prognozowana | Środki poniesione do końca 2002 roku (tys. zł) | Planowane finansowanie w latach następnych |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2003 (tys. zł) |  |  |  | 2004 (tys. zł) | 2005 (tys. zł) |
|  |  |  |  |  |  | Łącznie | Pożyczki | Dotacje | Środki własne |  |  |
| 1. | Modernizacja oczyszczalni ścieków | Urząd Miejski w Wolsztynie | 2001-2003 | 12.178.200 | 10.891,01 | 1.287,19 | 212,09* (1) | 1.023,1*(1) | 52,- | - | - |
| 2. | Kanalizacja sanitarna Wroniawy | Urząd Miejski w Wolsztynie | 2001-2003 | 1.664.730 | 1.547,64 | 117,09 | - | 117,09*(1) | - | - | - |
| 3. | Kanalizacja sanitarna Adamowo – zad.I | Urząd Miejski w Wolsztynie | 2001-2003 | 289.000 | - | 289,00 | 140,00**(2) | 140,69*(1) | 8,31 | - | - |
| 4. | Kanalizacja sanitarna Kębłowo | Urząd Miejski w Wolsztynie | 2001-2004 | 2.828.810 | 808,81 | 1.000,00 | 500,00** (2) | - | 500,00 w tym 500,00**d (4) | 1.020,00 w tym 510,00**d (4) 510,00**p (2) | - |
| 5. | Kanalizacja sanitarna Obra | Urząd Miejski w Wolsztynie | 2001-2004 | 2.883.940 | 823,94 | 1.000,00 | 500,00** (2) | - | 500,00 w tym 500,00**d (4) | 1.060,00 w tym 530,00**d (4) 530,00**p (2) | - |
| 6. | Kanalizacja sanitarna Chorzemin | Urząd Miejski w Wolsztynie | 2001-2003 | 1.746.000 | 216,00 | 1.530,00 | 765,00*(2) | - | 765,00 w tym 764,00**d (4) | - | - |
| 7. | Sieć wodociągowa dla wsi Świętno | Urząd Miejski w Wolsztynie | 2003-2004 | 1.400.000 | - | 700,00 | - | - | 700,00 w tym 350,00**d (4) | 700,00 w tym 350,00**d (4) | - |
| 8. | Miejska sala sportowa w Wolsztynie | Urząd Miejski + Starostwo Powiatowe w Wolsztynie | 2001-2003 | 6.500.000 w tym U.M. 2.485.000 | 1.785,00 | 700,00 | - | - | 700,00 | - | - |
| 9. | Uzbrojenie terenów budownictwa komunalnego – Komorowo | Urząd Miejski w Wolsztynie | 2001-2003 | 253.000 | 200,00 | 53,00 | - | - | 53,00 | - | - |
| 10. | Budowa dróg – ulice: Lipowa-Kwiatowa w Karpicku | Urząd Miejski w Wolsztynie | 2001-2003 | 860.000 | 5,00 | 855,00 | - | - | 855,00 w tym 358,56**d (4) | - | - |
| 11. | Budowa ścieżki rowerowej Wolsztyn - Powodowo | Urząd Miejski w Wolsztynie | 2002-2003 | 85.000 | 14,00 | 71,00 | - | - | 71,00 | - | - |
| 12. | Budowa drogi w m. Tłoki | Urząd Miejski w Wolsztynie | 2002-2003 | 365.000 | 140,00 | 225,00 | - | - | 225,00 w tym 39,9 **d (3) |  |  |
|  | RAZEM |  |  | 31.053.680 | 16.431,40 | 7.827,28 | 2.117,09 | 1.280,88 | 4.429,31 w tym 39,9**(3) 2.472,56**(4) | 2.780,00 w tym 1.390**(4) 1.040**(2) | - |

OBJAŚNIENIA:

* - pożyczki/dotacje przyznane           ** - pożyczki/dotacje planowane               p. – pożyczka                d. - dotacja

(1)- Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie                      (3) – Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych

(2)- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu                      (4) – Program SAPARD

Załącznik nr  3 do Uchwały Rady Miejskiej w Wolsztynie

Nr III/33/2002  z dnia 30 grudnia 2002 roku

# INWESTYCJE PRZEWIDYWANE DO REALIZACJI W 2003 ROKU – INWESTYCJE  JEDNOROCZNE

| l.p. | NAZWA ZADANIA | WARTOŚĆ INWESTYCJI | PLANOWANE WYDATKI |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Pożyczki | Dotacje | Środki własne |
| 1. | Kanalizacja sanitarna – ul. Boh. Bielnika w Wolsztynie (Skansen i OsiR) | 150.000 | - | - | 150.000 w tym 125.000**d (2) |
| 1. | Elektryfikacja | 100.000 | - | - | 100.000 |
| 2. | Budowa ciągu ulic: Sturnego i Adwentowskiego w Wolsztynie- prawa strona ul.Kiełpińskiej | 600.000 | - | - | 600.000 |
| 3. | Budowa ciągu ulic: Osiedlowa, Poprzeczna i Krótka w Kębłowie | 700.000 | - | - | 700.000 w tym 300.000**d (4) |
| 4. | Remont Urzędu Miejskiego – wymiana okien, wentylacja, remonty pomieszczeń | 200.000 | - | - | 200.000 |
| 5. | Modernizacje kotłowni w obiektach oświatowych: a) SP Kębłowo b) Przedszkole nr 1 w W-nie | 300.000 | - | - | 300.000 w tym 150.000**d (2) |
| 6. | Mapy, dokumentacje, w tym m.in.: - sieć wod.-kan. Świętno, - projekty drogowe: ul. Asnyka, Zakątek i Różana w Wolsztynie | 100.000 | - | - | 100.000 |
| 7. | Zakup samochodu dla OSP Wolsztyn | 110.000 | - | - | 110.000 |
|  | RAZEM | 2.260.000 | - | - | 2.260.000 w tym 275.000** (2) 300.000** (4) |

OBJAŚNIENIA:

* - pożyczki/dotacje przyznane           ** - pożyczki/dotacje planowane

p – pożyczka           d - dotacja

(1)- Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

(2)- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu

(3)– Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych

(4) – program SAPARD

BUDŻET 2003 – POZOSTAŁE WYDATKI (WITiOŚ)

- BIEŻĄCE UTRZYMANIE DRÓG :

- MIASTO – 170.000 (w tym badania natężenia ruchu w mieście),

- WIEŚ – 150.000

II.         DROBNE REMONTY (MIASTO I WIEŚ) – 300.000

Załącznik nr  3 do Uchwały Rady Miejskiej w Wolsztynie

Nr .................................  z dnia .................... 2003 roku

# INWESTYCJE PRZEWIDYWANE DO REALIZACJI W 2003 ROKU – INWESTYCJE  JEDNOROCZNE

| l.p. | NAZWA ZADANIA | WARTOŚĆ INWESTYCJI | PLANOWANE WYDATKI |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Pożyczki | Dotacje | Środki własne |
| 1. | Kanalizacja sanitarna – ul. Boh. Bielnika w Wolsztynie (Skansen i OsiR) | 150.000 | - | - | 150.000 w tym 125.000**d (2) |
| 1. | Elektryfikacja | 100.000 | - | 30.000 | 70.000 |
| 2. | Budowa ciągu ulic: Sturnego i Adwentowskiego w Wolsztynie- prawa strona ul.Kiełpińskiej | 600.000 | - | - | 600.000 |
| 3. | Budowa ciągu ulic: Osiedlowa, Poprzeczna i Krótka w Kębłowie | 700.000 | - | - | 700.000 w tym 300.000**d (4) |
| 4. | Remont Urzędu Miejskiego – wymiana okien, wentylacja, remonty pomieszczeń | 200.000 | - | - | 200.000 |
| 5. | Modernizacje kotłowni w obiektach oświatowych: a) SP Kębłowo b) Przedszkole nr 1 w W-nie | 300.000 | - | - | 300.000 w tym 150.000**d (2) |
| 6. | Mapy, dokumentacje, w tym m.in.: - sieć wod.-kan. Świętno, - projekty drogowe: ul. Asnyka, Zakątek i Różana w Wolsztynie | 100.000 | - | - | 100.000 |
| 7. | Zakup samochodu dla OSP Wolsztyn | 110.000 | - | - | 110.000 |
| 8. | Budowa ul. Energetycznej w Wolsztynie (dokończenie zadania) | 100.000 | - | - | 100.000 |
|  | RAZEM | 2.360.000 | - | 30.000 | 2.330.000 w tym 275.000** (2) 300.000** (4) |

OBJAŚNIENIA:

* - pożyczki/dotacje przyznane           ** - pożyczki/dotacje planowane

p – pożyczka           d - dotacja

(1)- Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

(2)- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu

(3)– Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych

(4) – program SAPARD

Załącznik nr  3 do Uchwały Rady Miejskiej w Wolsztynie

Nr V/43/2003 z dnia 27 lutego 2003 roku

# INWESTYCJE PRZEWIDYWANE DO REALIZACJI W 2003 ROKU – INWESTYCJE  JEDNOROCZNE

| l.p. | NAZWA ZADANIA | WARTOŚĆ INWESTYCJI | PLANOWANE WYDATKI |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Pożyczki | Dotacje | Środki własne |
| 1. | Kanalizacja sanitarna – ul. Boh. Bielnika w Wolsztynie (Skansen i OsiR) | 150.000 | - | - | 150.000 |
| 1. | Elektryfikacja | 100.000 | - | 30.000 | 70.000 |
| 2. | Budowa ciągu ulic: Sturnego i Adwentowskiego w Wolsztynie- prawa strona ul.Kiełpińskiej | 600.000 | - | - | 600.000 |
| 3. | Budowa ciągu ulic: Osiedlowa, Poprzeczna i Krótka w Kębłowie | 700.000 | - | - | 700.000 |
| 4. | Remont Urzędu Miejskiego – wymiana okien, wentylacja, remonty pomieszczeń | 200.000 | - | - | 200.000 |
| 5. | Modernizacje kotłowni w obiektach oświatowych: a) SP Kębłowo b) Przedszkole nr 1 w W-nie | 300.000 | - | - | 300.000 |
| 6. | Mapy, dokumentacje, w tym m.in.: - sieć wod.-kan. Świętno, - projekty drogowe: ul. Asnyka, Zakątek i Różana w Wolsztynie | 100.000 | - | - | 100.000 |
| 7. | Zakup samochodu dla OSP Wolsztyn | 110.000 | - | - | 110.000 |
| 8. | Budowa ul. Energetycznej w Wolsztynie (dokończenie zadania) | 100.000 | - | - | 100.000 |
|  | RAZEM | 2.360.000 | - | 30.000 | 2.330.000 |

Zał. nr 3a do Uchwały Rady Miejskiej w Wolsztynie

Nr  ................................. z dnia ............................. 2002 roku

## WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY – BUDŻET 2003

| # L.p. | # Nazwa inwestycji i jej lokalizacja | # Inwestor | Rok rozpoczęcia - rok zakończenia | Wartość prognozowana | Środki poniesione do końca 2002 roku (tys. zł) | Planowane finansowanie w latach następnych |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2003 (tys. zł) |  |  |  | 2004 (tys. zł) | 2005 (tys. zł) |
|  |  |  |  |  |  | Łącznie | Pożyczki | Dotacje i inne środki | Środki własne |  |  |
| 1. | Modernizacja oczyszczalni ścieków | Urząd Miejski w Wolsztynie | 2001-2003 | 12.178.200 | 10.891,01 | 1.287,19 | 212,09* (1) | 1.023,1*(1) | 52,00 | - | - |
| 2. | Kanalizacja sanitarna Wroniawy | Urząd Miejski w Wolsztynie | 2001-2003 | 1.672.640 | 1.547,64 | 125,00 | - | 117,09*(1) | 7,91 | - | - |
| 3. | Kanalizacja sanitarna Adamowo – zad.I | Urząd Miejski w Wolsztynie | 2001-2003 | 289.000 | - | 289,00 | 140,00**(2) | 140,69*(1) | 8,31 | - | - |
| 4. | Kanalizacja sanitarna Kębłowo | Urząd Miejski w Wolsztynie | 2001-2004 | 2.828.810 | 808,81 | 1.000,00 | 500,00** (2) | - | 500,00 w tym 500,00**d (4) | 1.020,00 w tym 510,00**d (4) 510,00**p (2) | - |
| 5. | Kanalizacja sanitarna Obra | Urząd Miejski w Wolsztynie | 2001-2004 | 2.883.940 | 823,94 | 1.000,00 | 500,00** (2) | - | 500,00 w tym 500,00**d (4) | 1.060,00 w tym 530,00**d (4) 530,00**p (2) | - |
| 6. | Kanalizacja sanitarna Chorzemin | Urząd Miejski w Wolsztynie | 2001-2003 | 986.000 | 216,00 | 770,00 | 343,94**(2) | 15,00 (5) | 411,06 w tym 343,94**d (4) | - | - |
| 7. | Sieć wodociągowa dla wsi Świętno | Urząd Miejski w Wolsztynie | 2003-2004 | 1.400.000 | - | 700,00 | - | - | 700,00 w tym 350,00**d (4) | 700,00 w tym 350,00**d (4) | - |
| 8. | Miejska sala sportowa w Wolsztynie | Urząd Miejski + Starostwo Powiatowe w Wolsztynie | 2001-2003 | 6.500.000 w tym U.M. 2.485.000 | 1.785,00 | 700,00 | - | - | 700,00 | - | - |
| 9. | Uzbrojenie terenów budownictwa komunalnego – Komorowo | Urząd Miejski w Wolsztynie | 2001-2003 | 253.000 | 200,00 | 53,00 | - | - | 53,00 | - | - |
| 10. | Budowa dróg – ulice: Lipowa-Kwiatowa w Karpicku | Urząd Miejski w Wolsztynie | 2001-2003 | 730.000 | 5,00 | 725,00 | - | - | 725,00 w tym 280,12**d (4) | - | - |
| 11. | Budowa ścieżki rowerowej Wolsztyn - Powodowo | Urząd Miejski w Wolsztynie | 2002-2003 | 85.000 | 14,00 | 71,00 | - | - | 71,00 | - | - |
| 12. | Budowa drogi w m. Tłoki | Urząd Miejski w Wolsztynie | 2002-2003 | 365.000 | 140,00 | 225,00 | - | - | 225,00 w tym 39,9 **d (3) |  |  |
|  | RAZEM |  |  | 30.171.590 | 16.431,40 | 6.945,19 | 1.696,03 | 1.295,88 | 3.953,28 w tym 39,9**(3) 1.974,06**(4) | 2.780,00 w tym 1.390**(4) 1.040**(2) | - |

OBJAŚNIENIA:

* - pożyczki/dotacje przyznane           ** - pożyczki/dotacje planowane               p. – pożyczka                d. - dotacja

(1)- Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie                      (3) – Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych	(5) – nagroda z NFOŚiGW w Warszawie

(2)- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu                      (4) – Program SAPARD

Załącznik nr  3 do Uchwały Rady Miejskiej w Wolsztynie

Nr VIII/67/2003  z dnia 29 maja 2003 roku

# INWESTYCJE PRZEWIDYWANE DO REALIZACJI W 2003 ROKU – INWESTYCJE  JEDNOROCZNE

| l.p. | NAZWA ZADANIA | WARTOŚĆ INWESTYCJI | PLANOWANE WYDATKI |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Pożyczki | Dotacje | Środki własne |
| 1. | Kanalizacja sanitarna – ul. Boh. Bielnika w Wolsztynie (Skansen i OsiR) | 150.000 | - | - | 150.000 w tym 125.000**d (2) |
| 1. | Elektryfikacja | 100.000 | - | 30.000 | 70.000 |
| 2. | Budowa ciągu ulic: Sturnego i Adwentowskiego w Wolsztynie- prawa strona ul.Kiełpińskiej | 600.000 | - | - | 600.000 |
| 3. | Budowa ciągu ulic: Osiedlowa, Poprzeczna i Krótka w Kębłowie | 700.000 | - | - | 700.000 w tym 300.000**d (4) |
| 4. | Remont Urzędu Miejskiego – wymiana okien, wentylacja, remonty pomieszczeń | 200.000 | - | - | 200.000 |
| 5. | Modernizacje kotłowni w obiektach oświatowych: a) SP Kębłowo b) Przedszkole nr 1 w W-nie | 300.000 | - | - | 300.000 w tym 150.000**d (2) |
| 6. | Mapy, dokumentacje, w tym m.in.: - sieć wod.-kan. Świętno, - projekty drogowe: ul. Asnyka, Zakątek i Różana w Wolsztynie | 100.000 | - | - | 100.000 |
| 7. | Zakup samochodu dla OSP Wolsztyn | 110.000 | - | - | 110.000 |
| 8. | Budowa ul. Energetycznej w Wolsztynie (dokończenie zadania) | 100.000 | - | - | 100.000 |
| 9. | Zakup sprzętu sportowego | 45.000 | - | - | 45.000 |
|  | RAZEM | 2.405.000 | - | 30.000 | 2.375.000 w tym 275.000** (2) 300.000** (4) |

OBJAŚNIENIA:

* - pożyczki/dotacje przyznane           ** - pożyczki/dotacje planowane

p – pożyczka           d - dotacja

(1)- Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

(2)- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu

(3)– Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych

(4) – program SAPARD