## WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY – BUDŻET 2005

| # L.p. | # Nazwa inwestycji i jej lokalizacja | # Inwestor | Rok rozpoczęcia - rok zakończenia | Wartość prognozowana | Środki poniesione do końca 2004 roku (zł) | Planowane finansowanie w latach następnych |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2005 (zł) |  |  |  | 2006 (zł) | 2007 (zł) |
|  |  |  |  |  |  | Łącznie | Pożyczki | Dotacje | Środki własne |  |  |
| 1. | Kanalizacja sanitarna - Kębłowo – zad.I - Kębłowo – zad.II-IX | Urząd Miejski w Wolsztynie | 2001-2005 | 1) 808.810 2) 3.138.700 | 1) 808.810 2) 702.550 | 1) - 2) 2.436.150 | 1) - 2) 760.090 *(1) | - | 1) - 2) 1.676.060 w tym 1.257.315**d(3) | - | - |
| 2. | Kanalizacja sanitarna Świętno | Urząd Miejski w Wolsztynie | 2004-2005 | 2.503.860 | 691.090 | 1.812.770 | 502.140 * (1) | - | 1.310.630 w tym 942.842**d(3) | - | - |
| 3. | Kanalizacja sanitarna - Obra – zad.I - Obra – zad.II | Urząd Miejski w Wolsztynie | 2001-2005 | 1) 823.940 2) 2.579.080 | 1) 823.940 2) 698.830 | 1) - 2) 1.880.250 | 1) - 2) 658.760 *(1) | - | 1) - 2) 1.221.490 w tym 978.526**d(3) | - | - |
| 4. | Budowa kanalizacji sanitarnej dla m.: Stara Dąbrowa, Gościeszyn , Adamowo (częściowo), Stary Widzim (częściowo ) , Komorowo (częściowo), Tłoki (częściowo) | Urząd Miejski w Wolsztynie | 2005-2008 | 6.322.000 | - | 202.000 | - | - | 202.000 | 2.000.000 w tym 1.800.000**(1) | 2.000.000 w tym 1.800.000**(1) |
| 5. | Sieć wodociągowa dla wsi Świętno | Urząd Miejski w Wolsztynie | 2004-2005 | 1.160.000 | 560.000 | 600.000 | - | 559.985 *(2) | 40.015 | - | - |
| 6. | Rozbudowa składowiska odpadów komunalnych wraz z Zakładem Zagospodarowania Odpadów w Powodowie | ZM OBRA w tym: Urząd Miejski w Wolsztynie | 2004-2008 | 5.600.000 | 65.000 | 35.000 | - | - | 35.000 | 1.500.000 w tym 1.125.000 **d(3) 375.000**p(5) | 2.000.000 w tym 1.500.000 **d(3) 500.000**p(5) |
| 7. | Budowa drogi Karpicko – Nowe Tłoki | Urząd Miejski w Wolsztynie | 2004-2006 | 1.008.700 | 330.000 | 228.700 | - | 35.000 *(6) | 193.700 | 450.000 w tym 337.500**d(3) 70.350**d(6) |  |
| 8. | Budowa drogi gminnej na osiedlu domków jednorodzinnych w Starym Widzimiu | Urząd Miejski w Wolsztynie | 2005-2008 | 599.900 | - | 29.900 | - | - | 29.900 | 100.000 | 270.000 |
| 9. | Budowa ul. Poprzecznej w Niałku Wielkim | Urząd Miejski w Wolsztynie | 2005-2007 | 760.000 | - | 130.000 | - | - | 130.000 w tym 88.700**p(5) | 300.000 w tym 150.000**p(11) | 330.000 w tym 165.000**p(11) |
| 10. | Modernizacja drogi Wroniawy – Borki | Urząd Miejski w Wolsztynie | 2005-2006 | 612.200 | - | 242.200 | - | 35.000 *(6) | 207.200 | 370.000 w tym 85.000**d(6) 185.000**p(11) | - |
| 11. | Budowa ul. Słowackiego i ul. Konopnickiej w Wolsztynie | Urząd Miejski w Wolsztynie | 2005-2008 | 1.618.200 | - | 298.200 | - | 20.000 *(4) | 278.200 | 490.000 w tym 100.000**d(10) | 500.000 |
| 12. | Budowa ul. Sadowej w Wolsztynie (odgałęzienia) | Urząd Miejski w Wolsztynie | 2005-2007 | 418.200 | - | 178.200 | - | - | 178.200 | 120.000 | 120.000 |
| 13. | Budowa ul. Zacisze – Boh. Bielnika w Wolsztynie | Urząd Miejski w Wolsztynie | 2005-2006 | 490.000 | - | 390.000 | - | - | 390.000 | 100.000 | - |
| 14. | Rewaloryzacja przestrzeni publicznej – teren starego miasta w Wolsztynie, w tym budowa kanalizacji deszczowej. | Urząd Miejski w Wolsztynie | 2005-2008 | 4.700.000 | - | 220.000 | - | - | 220.000 | 100.000 | 1.000.000 w tym 750.000**d(3) |
| 15. | Zagospodarowanie placów w Wolsztynie, w tym modernizacja Rowu Miejskiego na terenie miasta i budowa parkingów: a) ul. R. Kocha - ul. Dąbrowskiego b) ul. Wodna | Urząd Miejski w Wolsztynie | 2005-2007 | 400.000 | - | 100.000 | - | - | 100.000 | 200.000 | 100.000 |
| 16. | Budowa krytej pływalni w Wolsztynie | Urząd Miejski w Wolsztynie | 2005-2008 | 9.610.500 | - | 10.500 | - | - | 10.500 | 500.000 w tym 15.000**pf(9) | 4.550.000 w tym 623.750**pf(9) 3.412.500**d(3) |
| 17. | Budowa sali gimnastycznej przy SP3 w Wolsztynie | Urząd Miejski w Wolsztynie | 2005-2006 | 2.900.000 | - | 900.000 | - | 300.000*(4) | 600.000 | 2.000.000 w tym 500.000* (4) | - |
| 18. | Mapy, dokumentacje, w tym projekty drogowe | Urząd Miejski w Wolsztynie | 2004-2008 | 205.000 | 70.000 | 25.000 | - | - | 25.000 | 50.000 | 30.000 |
| 19. | Modernizacja Urzędu Miejskiego | Urząd Miejski w Wolsztynie | 2004-2007 | 725.000 | 175.000 | 100.000 | - | - | 100.000 | 50.000 | 400.000 |
| 20. | Elektryfikacja | Urząd Miejski w Wolsztynie | 2004-2007 | 450.000 | 150.000 | 100.000 | - | - | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 21. | Modernizacja oświetlenia drogowego miasta i gminy Wolsztyn | Urząd Miejski w Wolsztynie | 2005-2006 | 380.000 | - | 100.000 | 100.000*(7) | - | - | 280.000 w tym 163.000*p(7) | - |
| 22. | Monitoring Wolsztyna | Urząd Miejski w Wolsztynie | 2004-2006 | 352.000 | 50.000 | 262.000 | - | - | 262.000 | 40.000 | - |
| 23. | Poprawa jakości wód Jeziora Wolsztyńskiego, w tym: a) uzdatnianie wód metodą inaktywacji fosforu, b) uporządkowanie linii brzegowej jeziora | Urząd Miejski w Wolsztynie | 2005-2006 | 638.000 | - | 203.000 | 100.000*(5) | 50.000*(5) | 53.000 | 435.000 w tym 50.000*d(5) 100.000*p(5) | - |
| 24. | Budowa ścieżki rowerowej z Niałka Wielkiego do terenów rekreacyjnych nad Jeziorem Świętym | Urząd Miejski w Wolsztynie | 2005-2006 | 468.300 | - | 18.300 | - | - | 18.300 | 450.000 w tym 357.850**d(8) | - |
| 25. | Renowacja nawierzchni trawiastej na boiskach sportowych w Gościeszynie i Wroniawach | Urząd Miejski w Wolsztynie | 2005-2006 | 100.850 | - | 200 | - | - | 200 | 100.650 w tym 29.125**d(8) | - |
| 26. | Urządzenie boisk sportowych oraz placu zabaw w Karpicku, Nowej Obrze i Nowych Tłokach | Urząd Miejski w Wolsztynie | 2005-2006 | 105.010 | - | 300 | - | - | 300 | 104.710 w tym 83.760** d(8) | - |
| 27. | Urządzenie boisk sportowych oraz placów zabaw w Nowym Widzimiu, Starym Widzimiu i Berzynie | Urząd Miejski w Wolsztynie | 2005-2006 | 235.950 | - | 300 | - | - | 300 | 235.650 w tym 188.510**d(8) | - |
| 28. | Urządzenie placu zabaw dla dzieci oraz trybun dla widzów na boisku sportowym w Kębłowie | Urząd Miejski w Wolsztynie | 2005-2006 | 108.820 | - | 100 | - | - | 100 | 108.720 w tym 86.970**d(8) | - |
| 29. | Urządzenie placów zabaw dla dzieci w Błocku, Powodowie, Niałku Wielkim i Nowej Dąbrowie | Urząd Miejski w Wolsztynie | 2005-2006 | 123.930 | - | 400 | - | - | 400 | 123.530 w tym 49.400**d(8) | - |
| 30. | Urządzenie boiska sportowego oraz placu zabaw w Adamowie i Świętnie | Urząd Miejski w Wolsztynie | 2005-2006 | 62.550 | - | 200 | - | - | 200 | 62.350 w tym 49.870**d(8) | - |
| 31. | Budowa zaplecza socjalnego na plaży przy Jeziorze Świętym w Obrze | Urząd Miejski w Wolsztynie | 2005-2006 | 25.000 | - | 5.000 | - | - | 5.000 | 20.000 | - |
| 32. | Modernizacja ciągu pieszo – jezdnego od ul. 5 Stycznia do Jeziora Wolsztyńskiego w Wolsztynie | Urząd Miejski w Wolsztynie | 2005-2006 | 170.000 | - | 60.000 | - | - | 60.000 | 110.000 | - |
|  | RAZEM: |  |  | 50.204.500 | 5.125.220 | 10.568.670 | 2.120.990 | 999.985 | 7.447.695 w tym 3.178.683**d(3) 88.700**p(5) | 10.500.610 | 11.400.000 |

OBJAŚNIENIA:

* - pożyczki/dotacje przyznane		** - pożyczki/dotacje planowane		p – pożyczka	d – dotacja	pf – pomoc finansowa

(1) – Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej;

(2) – Program SAPARD;

(3) – Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego;

(4) – Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej (w dyspozycji Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu);

(5) – Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu;

(6) – Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych

(7) – Bank Ochrony Środowiska

(8) – Sekcja Orientacji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej

(9) – pomoc finansowa Powiatu Wolsztyńskiego

(10) – Urząd Marszałkowski  Województwa Wielkopolskiego

(11) – Fundacja Wspomagania Wsi