## WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY – BUDŻET 2005

| # L.p. | # Nazwa inwestycji i jej lokalizacja | # Inwestor | Rok rozpoczęcia - rok zakończenia | Wartość prognozowana | Środki poniesione do końca 2004 roku (zł) | Planowane finansowanie w latach następnych |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2005 (zł) |  |  |  | 2006 (zł) | 2007 (zł) |
|  |  |  |  |  |  | Łącznie | Pożyczki | Dotacje | Środki własne |  |  |
| 1. | Kanalizacja sanitarna - Kębłowo – zad.I - Kębłowo – zad.II-IX | Urząd Miejski w Wolsztynie | 2001-2005 | 1) 808.810 2) 3.138.700 | 1) 808.810 2) 702.550 | 1) - 2) 2.436.150 | 1) - 2) 760.090 *p(1) | - | 1) - 2) 1.676.060 w tym 1.257.315**d(3) | - | - |
| 2. | Kanalizacja sanitarna Świętno | Urząd Miejski w Wolsztynie | 2004-2005 | 2.503.860 | 691.090 | 1.812.770 | 612.140 *p(1) | - | 1.200.630 w tym 942.842**d(3) | - | - |
| 3. | Kanalizacja sanitarna - Obra – zad.I - Obra – zad.II | Urząd Miejski w Wolsztynie | 2001-2005 | 1) 823.940 2) 2.579.080 | 1) 823.940 2) 698.830 | 1) - 2) 1.880.250 | 1) - 2) 658.760 *p(1) | - | 1) - 2) 1.221.490 w tym 978.526**d(3) | - | - |
| 4. | Budowa kanalizacji sanitarnej dla m.: Stara Dąbrowa, Gościeszyn , Adamowo (częściowo), Stary Widzim (częściowo ) , Komorowo (częściowo), Tłoki (częściowo) | Urząd Miejski w Wolsztynie | 2005-2007 | 6.320.000 | - | 420.000 | - | - | 420.000 w tym 225.000**d(3) | 3.000.000 w tym 2.250.000**d(3) | 2.900.000 w tym 2.175.000**d(3) |
| 5. | Sieć wodociągowa dla wsi Świętno | Urząd Miejski w Wolsztynie | 2004-2005 | 1.160.000 | 560.000 | 600.000 | - | 559.985 *(2) | 40.015 | - | - |
| 6. | Rozbudowa składowiska odpadów komunalnych wraz z Zakładem Zagospodarowania Odpadów w Powodowie | ZM OBRA w tym: Urząd Miejski w Wolsztynie | 2004-2006 | 4.065.000 | 65.000 | 1.000.000 | 250.000**p(5) | - | 750.000 w tym 750.000 **d(3) | 3.000.000 w tym 2.250.000 **d(3) 200.000**p(5) |  |
| 7. | Budowa drogi Karpicko – Nowe Tłoki | Urząd Miejski w Wolsztynie | 2004-2006 | 1.130.000 | 330.000 | 350.000 | - | - | 350.000 w tym 262.500**d(3) 55.000**d(6) | 450.000 w tym 337.500**d(3) 71.000**d(6) |  |
| 8. | Budowa drogi gminnej na osiedlu domków jednorodzinnych w Starym Widzimiu | Urząd Miejski w Wolsztynie | 2005-2007 | 600.000 | - | 30.000 | - | - | 30.000 | 270.000 | 300.000 |
| 9. | Budowa ul. Poprzecznej w Niałku Wielkim | Urząd Miejski w Wolsztynie | 2005-2006 | 650.000 | - | 150.000 | - | - | 150.000 | 500.000 | - |
| 10. | Modernizacja drogi Wroniawy – Borki | Urząd Miejski w Wolsztynie | 2005-2006 | 570.000 | - | 250.000 | - | - | 250.000 w tym 63.500**d(6) | 320.000 w tym 81.500**d(6) | - |
| 11. | Budowa ul. Słowackiego i ul. Konopnickiej w Wolsztynie | Urząd Miejski w Wolsztynie | 2005-2007 | 1.050.000 | - | 250.000 | - | - | 250.000 | 500.000 | 300.000 |
| 12. | Budowa ul. Sadowej w Wolsztynie (odgałęzienia) | Urząd Miejski w Wolsztynie | 2005-2007 | 520.000 | - | 180.000 | - | - | 180.000 | 170.000 | 170.000 |
| 13. | Budowa ul. Zacisze – Boh. Bielnika w Wolsztynie | Urząd Miejski w Wolsztynie | 2005-2006 | 450.000 | - | 250.000 | - | - | 250.000 | 200.000 | - |
| 14. | Remont Placu Konstytucji 3 Maja w Wolsztynie | Urząd Miejski w Wolsztynie | 2005-2006 | 70.000 | - | 16.000 | - | - | 16.000 | 54.000 | - |
| 15. | Rewaloryzacja przestrzeni publicznej – teren starego miasta w Wolsztynie | Urząd Miejski w Wolsztynie | 2005-2007 | 2.200.000 | - | 300.000 | - | - | 300.000 w tym 225.000**d(3) | 1.000.000 w tym 750.000**d(3) | 900.000 w tym 675.000**d(3) |
| 16. | Zagospodarowanie terenów zielonych w Wolsztynie: ul. R. Kocha – ul. Dąbrowskiego | Urząd Miejski w Wolsztynie | 2005-2006 | 500.000 | - | 100.000 | - | - | 100.000 | 400.000 | - |
| 17. | Budowa krytej pływalni w Wolsztynie | a) Urząd Miejski w Wolsztynie b) Starostwo Powiatowe | 2005-2007 | 10.100.000 w tym a) 5.050.000 | - | 50.000 | - | - | 50.000 w tym 37.500**d(3) | 2.500.000 w tym 1.875.000**d(3) | 2.500.000 w tym 1.875.000**d(3) |
| 18. | Budowa sali gimnastycznej przy SP3 w Wolsztynie | Urząd Miejski w Wolsztynie | 2005-2006 | 2.400.000 | - | 900.000 | - | - | 900.000 w tym 600.000**d(3) 300.000**d(4) | 1.500.000 w tym 1.000.000**d(3) 500.000**(4) | - |
| 19. | Mapy, dokumentacje | Urząd Miejski w Wolsztynie | 2004-2007 | 350.000 | 70.000 | 80.000 | - | - | 80.000 | 100.000 | 100.000 |
| 20. | Remont Urzędu Miejskiego | Urząd Miejski w Wolsztynie | 2004-2006 | 375.000 | 175.000 | 100.000 | - | - | 100.000 | 100.000 | - |
| 21. | Elektryfikacja | Urząd Miejski w Wolsztynie | 2004-2007 | 450.000 | 150.000 | 100.000 | - | - | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 22. | Monitoring Wolsztyna | Urząd Miejski w Wolsztynie | 2004-2005 | 271.000 | 71.000 | 200.000 | - | - | 200.000 w tym: 150.000**d(3) | - | - |
|  | RAZEM: |  |  | 38.035.390 | 5.146.220 | 11.455.170 | 2.280.990 | 559.985 | 8.614.195 w tym 5.428.683**d(3) 300.000**d(4) 118.500**d(6) | 14.164.000 w tym 8.462.500**d(3) 500.000**d(4) 200.000**p(5) 152.500**d(6) | 7.270.000 w tym 4.725.000**d(3) |

OBJAŚNIENIA:

* - pożyczki/dotacje przyznane		** - pożyczki/dotacje planowane		p – pożyczka	d – dotacja

(1) – Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej;

(2) – Program SAPARD;

(3) – Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego;

(4) – Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego;

(5) – Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu;

(6) – Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych